|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN REMONTÓW GŁÓWNYCH I BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK** | | | |
|
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Termin realizacji (kwartał)** | **Wykonawca** |
| **I.** | **ROBOTY ELEKTRYCZNE** |  |  |
| 1. | Wymiana pionów energetycznych WLZ na klatce schodowej: |  |  |
| 1) Blok nr 10 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 2) Blok nr 11 | II-III | Firma zewnętrzna |
| **II.** | **ROBOTY HYDRAULICZNE** |  |  |
| 1. | Wymiana przykanalika kanalizacyjnego z kotłowni do sieci w ul. Kościuszki | II-III | Firma zewnętrzna |
| 2. | Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicach bloku nr 9 | I | Firma zewnętrzna |
| 3. | Wymiana poziomów c.o w bloku nr 9 | III | Siły własne |
| **III.** | **ROBOTY DACHOWE** |  |  |
| 1. | Remont 1/2 dachu w bloku nr 9 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 2. | Remont dachu w bloku nr 10 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 3. | Remont dachu w bloku nr 11 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 4. | Remont dachu w bloku nr 12 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 5. | Wymiana włazów na dach w bloku 1;2;3;8;10 i 13 | II | Firma zewnętrzna |
| 6. | Naprawa daszków nad wejściem do klatek schodowych w bloku 1;2;3;7 i 8 | II-IV | Siły własne |
| **IV.** | **ROBOTY BUDOWLANE** |  |  |
| 1. | Remont klatek schodowych z wyłożeniem terakotą niskiego parteru oraz wymiana drzwi wejściowych do piwnicy: |  |  |
| 1) Blok nr 10 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 2) Blok nr 11 | II-III | Firma zewnętrzna |
| 2. | Wymiana okienek w przechowalni bloku nr 1 | I | Siły własne |
| 3. | Malowanie pomieszczenia przechowalni | II | Siły własne |
| 4. | Remont sprzętu na placu zabaw | II-III | Firma zewnętrzna |
|  |  |  |  |